BÀI TẬP 2

Xây dựng Prioritized Product Backlog bằng kỹ thuật MoSCoW – Hệ thống mượn sách online (Release 1)

Họ và tên: ……………………………………   MSSV: ……………………   Lớp: ……………

# 1. Phân loại MoSCoW và lý do

Tiêu chí cân nhắc: (1) có tạo giá trị cốt lõi cho MVP không, (2) có phụ thuộc kỹ thuật với hạng mục khác không, (3) thiếu thì có cách xử lý tạm (workaround) không, (4) chi phí/công sức. Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm.

| Nhóm | Mục | Hạng mục | Điểm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 | Phải biết độc giả là ai mới đặt mượn và kiểm soát được giới hạn số sách; các mục mượn và đặt trước đều phụ thuộc vào nó. |
| Must | 10 | Thủ thư quản lý kho sách | 3 | Không có dữ liệu sách thì không có gì để tìm hay mượn; là nền tảng cho mục 2 và 3. |
| Must | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 | Độc giả phải tìm được sách mới đặt mượn được, thiếu mục này hệ thống gần như không dùng được. |
| Must | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | 3 | Là giá trị cốt lõi của MVP; thiếu thì bản phát hành thất bại. |
| Must | 5 | Đặt trước sách khi hết | 2 | Giải quyết đúng nỗi đau "sách đã có người mượn"; phụ thuộc mục 3, và sách được quan tâm thường hết bản ngay nên khó chấp nhận bỏ. |
| Should | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | 1 | Giảm trả trễ nhưng có cách tạm (hiển thị hạn trả trong tài khoản, thủ thư nhắc thủ công); phụ thuộc mục 3. |
| Should | 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 | Quan trọng nhưng có cách tạm (ra quầy gia hạn hoặc trả rồi mượn lại); phụ thuộc mục 3. |
| Should | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | 1 | Hữu ích nhưng độc giả có thể hỏi thủ thư; chỉ 1 điểm và phụ thuộc mục 3. |
| Could | 12 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook | 2 | Chỉ tiện hơn, đăng ký bằng email ở mục 1 đã đủ dùng; bỏ đi ít ảnh hưởng; phụ thuộc mục 1. |
| Could | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | 2 | Tăng tương tác nhưng không cần cho việc mượn sách; bỏ đi ít ảnh hưởng; cần mục 1 và 3. |
| Won't | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | 3 | Tốn 3 điểm và cần dữ liệu mượn/đánh giá (mục 9, 6) chưa có khi mới ra mắt; để Release sau. |
| Won't | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 | Tốn 3 điểm, cần thủ thư trực; độc giả vẫn có thể hỏi trực tiếp tại quầy; để Release sau. |

Ghi chú: các hạng mục Won't (this time) vẫn được giữ trong backlog, chỉ chưa làm ở Release 1.

# 2. Kiểm tra nhóm Must

- Số hạng mục Must: 5 (mục 1, 2, 3, 5, 10), không vượt quá giới hạn 5.

- Tổng công sức Must: 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 12 điểm.

- So với năng lực: 12/20 = 60%, nằm đúng ngưỡng khoảng 60% năng lực Release 1.

- Vùng đệm: Should (3 điểm) + Could (4 điểm) = 7 điểm. Tổng Must + Should + Could = 19 điểm, nằm trong năng lực 20 điểm; nếu trễ tiến độ thì cắt Could trước, rồi đến Should.

- Kiểm tra tổng: Must 12 + Should 3 + Could 4 + Won't 6 = 25 điểm, khớp tổng 12 hạng mục.

# 3. Product Backlog có thứ tự (1 → 12)

Nguyên tắc sắp thứ tự: nhóm cao đứng trước; trong cùng nhóm, mục nền tảng/được phụ thuộc đứng trước, sau đó xét giá trị nghiệp vụ, rủi ro và công sức.

| Thứ tự | Mục | Hạng mục | Điểm | Nhóm | Phụ thuộc | Điểm cộng dồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 | Must | Không | 2 |
| 2 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách | 3 | Must | Mục 1 (thủ thư cũng cần đăng nhập) | 5 |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 | Must | Mục 10 (cần có dữ liệu sách) | 7 |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn) | 3 | Must | Mục 1, 10 | 10 |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết | 2 | Must | Mục 3 | 12 |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | 1 | Should | Mục 3 | 13 |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 | Should | Mục 3 | 14 |
| 8 | 9 | Xem lịch sử mượn sách | 1 | Should | Mục 3 | 15 |
| 9 | 12 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook | 2 | Could | Mục 1 | 17 |
| 10 | 6 | Đánh giá & bình luận sách | 2 | Could | Mục 1, 3 | 19 |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | 3 | Won't | Mục 9, 6 | 22 |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 | Won't | Mục 1 | 25 |

Ranh giới Release 1: cộng dồn đến thứ tự 10 là 19 điểm (≤ 20), nên thứ tự 1–10 nằm trong Release 1; thứ tự 11–12 (Won't) để các bản sau. Mọi hạng mục phụ thuộc đều đứng sau hạng mục mà nó cần và không thuộc nhóm thấp hơn hạng mục đó.

# 4. Tự phản biện

Mục 5 (Đặt trước) có thể bị cho là Should vì độc giả vẫn có cách tạm là quay lại kiểm tra sau và nó tốn 2 điểm; mình xếp Must vì với sách được nhiều người quan tâm, thiếu đặt trước thì mục tiêu "không mất công đi rồi mới biết sách hết" chỉ được giải quyết một nửa, nhưng nếu trễ tiến độ thì đây là mục đầu tiên có thể hạ xuống Should (Must còn 10 điểm). Với mục 7 (Gợi ý sách), người khác có thể lập luận đây là điểm khác biệt thu hút độc giả và nên là Could; tuy nhiên mục này tốn 3 điểm và cần dữ liệu lịch sử, đánh giá mà MVP chưa có nên mình để Won't. Với mục 12 (Đăng nhập Google/Facebook), có thể cho là Should vì giảm rào cản đăng ký, nhưng đăng ký bằng email đã đủ cho MVP và tích hợp bên thứ ba thêm rủi ro. Với mục 11 (Chat), có người muốn nâng lên Could để hỗ trợ độc giả, nhưng độc giả vẫn hỏi trực tiếp tại quầy được và việc chat cần thủ thư trực thường xuyên.